DECIZIA

Consiliului raional nr. 3/6 din 30 aprilie 2015 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.1/5 din 26 februarie 2015 “„Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2015”

Aferent demersului direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri nr. 15 din 21.04.2015;

în baza art. 43, alin. (1), lit. j), art. 46 din Legea nr.436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE:

1. Se ia act de informația dlui Anton Barcari, şef al direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, privind necesitatea modificării programului de reparație și întreținere a drumurilor publice din cadrul raionului.

2. Se modifică decizia Consiliului raional nr.1/5 din 26 februarie 2015 „Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2015”, în continuare Program, și se expune în redacție nouă (se anexează).

3. Programul va fi finanţat din sursele financiare acumulate la bugetul raional din taxa rutieră.

4 Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Vasile Buzu, preşedintele raionului.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

SA „Drumuri Ştefan Vodă”;

Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

Direcţiei finanţe;

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional;

Preşedintele şedinţei

Nicolae Grosu

Secretarul Consiliului raional

Ion Ţurcan

Anexă

la decizia Consiliului raional

Ştefan Vodă nr.3/6 din

30 aprilie 2015

PROGRAMUL

de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Ştefan Vodă pentru anul 2015

(modificat)

| Nr d/o | Nr drum | Denumirea drumului | Tronsonul (km) | Surse preconi-zate (mii lei) | Termen de executare | Lucrările preconizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Toate drumurile publice locale | 72,0 | 90,0 | Pe tot parcursul perioadei de iarnă | Curăţirea de zăpadă și asigurarea cu material antiderapant |
| 2 |  | Toate drumurile publice locale în variantă albă | 48,25 | 190,0 | Aprilie – noiembrie | Reprofilarea drumurilor |
| 3 | L 512 | R 31 Ştefan Vodă - Săiţi | 0+250 – +400, 4+500 – 4+800 Total 450 m. l. | 415 | iunie | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă t= 15 cm |
| 4 | L 509 | R 30 Volintiri | 11+600-12+50, 13+150 -13+400 Total 700 m. l. | 646,0 | mai | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă t= 15 cm |
| 5 | L 514 | Şt. Vodă – Ştefăneşti –Volintiri | 0+100 –11+800 selectiv Total 600 m. l. | 253,0 | Iulie - august | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă t= 15 cm |
| 6 | L 510 | Stefan Vodă - Talmaza | Contribuţie | 1000,0 | Februarie-aprilie | Contribuţie la reparaţia capitală a drumului |
| 7 | L 510 | Stefan Vodă - Talmaza | Supravegherea tehnică de autor de proiect la reparaţia capitală a drumului | 50,0 | mai | Achitarea serviciilor de supraveghere tehnică de proiect de către autorul de proiect |
| 8 | L 520 | Drum de acces spre or. Ştefan Vodă, str.31 August | Strada centrală | 2030,0 | Iunie | Tratament bituminos şi restanţa din anul 2014 |
|  |  | TOTAL 2015 |  | 4674,0 |  |  |