****

|  |
| --- |
| **REPUBLICA MOLDOVA**CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ |

**DECIZIE nr. 2/3**

**din 14 aprilie 2017**

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie

şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul

raionului Ştefan Vodă pentru anul 2017

În temeiul Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 și Hotărârii Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;

În baza art. 43 alin. (1), lit. (g), art. 46 din Legea nr.436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă **DECIDE:**

1. Se aprobă Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2017, în continuare Program, (*se anexează*).

2. Programul va fi finanţat din sursele financiare acumulate la bugetul raional, din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor.

3 Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului Ştefan Vodă.

4. Prezenta decizie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

Direcţiei finanţe;

Prin publicare pe pagina web și înMonitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

**Preşedintele şedinţei Aurelia Roscolotenco**

**Secretarul Consiliului raional Ion Ţurcan**

**Anexă**

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr. 2/3 din 14 aprilie 2017

**PROGRAMUL**

**de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Ştefan Vodă pentru anul 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr d/o** | **Nr drum** | **Denumirea drumului** | **Tronsonul (km)** | **Surse****preconizate**(mii lei) | **Termen de îndeplinire** | **Lucrările preconizate** |
| 1 | L 592 | R 30 drum de acces spre Căplani | PK 0+00-2+00 Total – 2000 m/l | 578,5 | Mai-noiembrie | Reparația drumurilor împetrite cu adaos de materiale  |
|  | L 592 | R 30 drum de acces spre Căplani | PK 5+00 – 5+370PK 6+00 – 6+150Total 520 m/l  | 399,0  | Mai-noiembrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta h =15 cm  |
| 2 | L 584 | Stefan Voda - StefanestiVolintiri –Alava  | PK 0+50 – 0+300; PK 1 + 200 - 1+400;PK 11+800 - 12+200 Total 850 m/l | 652,1 | Mai-noiembrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta h =15 cm  |
| 3 | L 586 | R 30 drum de acces spre tabăra Dumbrava | 640 m.l. | 409,3 | Mai-noiembrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta h =15 cm . Strat de egalizare h -4,5 cm (180 m2) |
| 4 | L 595,1  | Drum de acces spre s. Slobozia | PK 0+320 – 2+700PK1+650 -1+800 (150 m.l.)PK2+700 – 3+100 (400m.l.) | 1350,0 | Mai-august | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic |
| 5 | L 594 | R 30 Drum de acces spre or. Ștefan Voda  | PK 2+550 – 3+00 (450 m.l.) | 562,2 | Mai-august | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic |
| 6 | L 583 | Ermoclia-Alava | PK 0+00 - 0+180 | 452,1 | Mai-august | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic |
| 7 | L 584 | Stefan Voda - StefanestiVolintiri – Alava (Volintiri) | 620 m-l  | 809,5 | Mai-august | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic |
| 8 |  | Întreținerea drumurilor publice locale | **130 km** | 3000,0 | Permanent | Întreținerea de vara; întreținerea de iarna; asigurarea securității circulației rutiere |
|  |  |  | **TOTAL**  | **8212,7** |  |  |
|  |  |  | **Sold nerepartizat**  | **2870,00**  |  |   |