****

|  |
| --- |
| **REPUBLICA MOLDOVA**CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ |

**DECIZIE nr. 1/6**

**din 01 martie 2018**

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie

şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul

raionului Ştefan Vodă pentru anul 2018

Aferent demersului direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri nr. 05 din 14.02.2018;

În temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017 și Hotărârii Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;

În baza art. 43 alin. (1), lit. (g), art. 46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă **DECIDE:**

1. Se aprobă Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2018, în continuare Program, (*se anexează*).

2. Programul va fi finanţat din sursele financiare acumulate la bugetul raional, din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II, pentru infrastructura drumurilor.

3 Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului Ştefan Vodă.

4. Prezenta decizie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

Direcţiei finanţe;

Prin publicare pe pagina web și în Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

**Preşedintele şedinţei Ion Ungureanu**

**Secretarul Consiliului raional Ion Ţurcan**

**Anexă**

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr. 1/6 din 01 martie 2018

**P R O G R A M U L**

**de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Ştefan Vodă pentru anul 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr****d/o** | **Nr drum** | **Denumirea drumului** | **Tronsonul****(km)** | **Surse preconizate** **(mii lei)** | **Termen de îndeplinire** | **Lucrările preconizate** |
| 1 | L -587 | R 30 Drum de acces spre s. Cioburciu | L -1000 m.l. | 650,0 | Aprilie-octombrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta (adaos de material) |
| 2 | L 593,1 | Drum de acces spre s. Ermoclia  | L -200 m.l. | 714,0 | Mai-septembrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic |
| 3 | L-593 | R 30 Drum de acces spre s. Crocmaz | Sector l - 380m.l. | 800,0 | Mai-septembrie | Reparație cu beton asfaltic h-6 cm |
| 4 | L 584.1 | Drum de acces spre s. Copceac  | Sector l -2130 m.l. | 800,0 | Aprilie-octombrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta (adaos de material) |
| 5 | L 583 | Ermoclia - Alava | Selectiv-1000 m.l. | 340,2 - 520 m.l.432,9 - 480 m.l. | Aprilie-octombrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta h-15 cm |
| 6 | L 592 | R 30 Drum de acces spre s. Căplani | Selectiv 1300 m.l. | 500,0 | Aprilie-octombrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta (adaos de material) |
| 7 | L 584 | Stefan Voda - Ștefănești - Volintiri - Alava | Selectiv 660 m.l. | 600,0 | Aprilie-octombrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta h-15 cm |
| 8 | L 593,1 | Drum de acces spre s. Slobozia  |  | 500,0 | Mai-septembrie | Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta si beton asfaltic  |
| 9 | L 591 | R 30 Antonești - Carahasani | 500m2 | 500,0 | Aprilie-octombrie | Pavarea trotuarelor |
| 10 |  | Angajarea responsabilului tehnic |  | 63,7 |  | Salariu cu impozitele  |
| 11 |  | Întreținerea de iarna 2018 drumurilor locale ( contract cu Credo Industry) |  | 300,0 |  |  |
| 12 |  | Contract de mica valoare |  | 100,0 |  |  |
| 13 |  | Întreținerea drumurilor publice locale |  | 3000,0 | permanent |  |
| 13 |  | ***Sold***  |  | ***326,6*** |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  | **9627,4** |  |  |