****

|  |
| --- |
| **REPUBLICA MOLDOVA**CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ |

**DECIZIE nr. 1/8**

**din 21 martie 2019**

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie

şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul

raionului Ştefan Vodă pentru anul 2019

Aferent demersului direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri nr. 05 din 12.02.2019;

În temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018 și Hotărârii Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;

În baza art. 43 alin. (1), lit. (g), art. 46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă **DECIDE:**

1. Se aprobă Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2019, în continuare Program, (*se anexează*).

2. Programul va fi finanţat din sursele financiare acumulate la bugetul raional, din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II, pentru infrastructura drumurilor.

3 Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului Ştefan Vodă.

4. Prezenta decizie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

Direcţiei finanţe;

Prin publicare pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

 **Preşedintele şedinţei Vasile Buzu**

 *Contrasemnează*

**Secretarul Consiliului raional Ion Ţurcan**

**Anexă**

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr. 1/8 din 21 martie 2019

 **P R O G R A M U L**

**de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Ştefan Vodă pentru anul 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr d/o** | **Nr drum** | **Denumirea drumului** | **Tronsonul (km)** | **Surse preconizate****(mii lei)** | **Termen de îndeplinire** | **Lucrările preconizate** |
| 1 | L-591 | R 30 Antonești - Carahasani | 0,525 km (2100 m2) | 476,8 | Mai-octombrie | Amenajarea acceselor la drumul L-591 prin satul Carahasani |
| 2 | L-584.1  | Drum de acces spre s. Copceac | 1,3 km (7800m2) | 479,6 | Mai-octombrie | Reparația drumului L-584.1 cu adaos de materiale |
| 3 | L-592 | R-30 Drum de acces spre s. Căplani | 1,3 km (7800m2 | 479,6 | Mai-octombrie | Reparația drumului L-592 cu adaos de materiale |
| 4 | L-587 | R-30 Drum de acces spre s. Cioburciu | 1,0 km (6000 m2) | 491,2 | Mai-octombrie | Reparația drumului L-587 cu adaos de materiale |
| 5 | L- 583 | Ermoclia Alava | 1,0 km (6000 m2) | 887.4 | Mai-octombrie | Reparația drumului L-583 cu amenajarea stratului h -15 din piatra sparta  |
| 6 | L - 584 | Stefan Voda – Ștefănești - Volintiri-Alava | 1,2 km (7200 m2) | 1064,9 | Mai-octombrie | Reparația drumului L-584 cu amenajarea stratului h -15 din piatra sparta  |
| 7 | L 583.1 | Drum de acces spre s. Ermoclia | 2880 m2 | 733,6 | Mai-august | Reparația drumului L-583.1 cu beton asfaltic |
| 8 | L 583.2 | L 583 Feștelița – Marianca de Jos | 0,35 km (1750 m2) | 981,9 | Mai-august | Reparația drumului L-583.2 cu amenajare a 2 straturi de beton asfaltic |
| 9 | L 593 | R 30 Drum de acces spre s. Crocmaz | 0,17 km (1020 m2) | 466,9 | Mai-august | Reparația drumului L-593 cu amenajare a 2 straturi de beton asfaltic |
| 10 | L 595.1 | Drum de acces spre s. Slobozia | 1500 m2 | 597,4 | Mai-august | Lucrări de amenajare a terenului de staționare și manevrare a transportului public ca parte componenta a DPL L 595.1 |
| 11 |  | Contract cu SRL ”Credo Industry ” pentru anul 2019 |  | 615,4 |  |  |
| 13. |  | Alte contracte de mica valoare |  | 300,0 |  |  |
| 14 |  | Întreținerea drumurilor publice locale  |  | 2566,6 |  |  |
|  |  | **TOTAL anul 2019** |  | **10141,3** |  |  |