****

|  |
| --- |
| **REPUBLICA MOLDOVA**CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ |

**DECIZIE nr. 2/5**

**din 08 mai 2020**

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie

şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul

raionului Ştefan Vodă pentru anul 2020

Aferent demersului direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri nr. 08 din 17.02.2020;

În temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172 din 19.12.2019 și Hotărârii Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;

În baza art. 43 alin. (1), lit. (g), art. 46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă **DECIDE:**

1. Se aprobă Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă, pentru anul 2020, în continuare Program (*se anexează*).

2. Programul va fi finanţat din sursele financiare acumulate la bugetul raional, din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II, pentru infrastructura drumurilor.

3 Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, preşedinte al raionului Ştefan Vodă.

4. Prezenta decizie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

Direcţiei finanţe;

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă.

 **Preşedintele şedinţei Valeria Caușnean**

 *Contrasemnează*

**Secretarul Consiliului raional Ion Ţurcan**

**Anexă**

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr. 2/5 din 08 mai 2020

 **P R O G R A M U L**

**de reparaţie şi întreţinerea drumurilor publice locale din raionul Ştefan Vodă pentru anul 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr d/o** | **Nr drum** | **Denumirea drumului** |  **km** | **Surse****preconizate****(mii lei)** | **Termen de îndeplinire** | **Lucrările preconizate** |
| 1 | L-592 | R-30 Drum de acces spre s. Căplani | 900 m/l 5550 m2 | 1495 | Mai-octombrie | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic |
| 2 | L-584.1  | Drum de acces spre s. Copceac | L 550 m/l 4000 m2 | 1038 | Mai-octombrie | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic |
| 3 | L - 584 | Stefan Voda – Ștefănești - Volintiri-Alava | 1000 m/l 6000m2 | 955 | Mai-octombrie | Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din piatra sparta prin metoda împănării h-15cm |
| 4 | L-587 | R -30 Drum de acces spre s. Cioburciu | L 750 m/l 4500 m2 | 418 | Mai - octombrie  | Reparația drumului împetruit cu adaos de materiale |
| 5 | L- 583 | Ermoclia Alava |  1100 m/l 6600 m2 | 639 | Mai-octombrie | Reparația drumului împetruit cu adaos de materiale  |
| 6 | L 583.2 | L 583 Feștelita - Marianca de Jos | L 325 m/l 1625 m2 | 887 |  | Amenajarea a 2 straturi din beton asfaltic |
| 8 | L 594  | R 30 Drum de acces spre or. Stefan Voda  | 302/362 m2 | 333,8 |  | Construcția trotuarului |
| 9 |  | Întreținerea drumurilor publice locale  | Toate drumurile  | 2332,2 |  |  |
| 10 |  | Elaborarea si verificarea devizelor |  | 15,0 |  |  |
| 11 |  | Supravegherea tehnica |  | 98,0 |  |  |
| 12 |  | Contractul întocmit cu SRL”Credo Industry ” pe anul 2020 |  | 1804,8 |  | Întreținerea DPL până în luna iunie 2020 |
| 13 | L 584 | Stefan Voda – Stefănești – Volintiri - Alava |  | 7000,0 |  | Reabilitarea unei porțiuni de drum conform proiectului  |
|  |  |  **T O T A L** |  | **17015,8** |  |  |